| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Số: /KH-UBND-NC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Trà Vinh, ngày tháng 01 năm 2023 |
| --- | --- |

(Dự thảo)

KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025,

tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 06/CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2023 với những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023.

- Xác định nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; tiếp tục gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai quyết liệt các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, khó khăn; các nội dung, phần việc của Đề án thực hiện chưa hoàn thành trong năm 2022; thực hiện hiệu quả trong năm 2023, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Tổ Công tác Đề án 06/CP Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục bám sát mục tiêu của Đề án, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

- Đảm bảo thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo hoàn thành các công việc, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

A. VỀ NHÓM NHẬN THỨC

1. Về công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai

(1) Tham mưu với đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chỉ thị, Nghị quyết đẩy mạnh triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh trong năm 2023

Đơn vị tham mưu, thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh. Thực hiện hoàn thành trong tháng 01/2023.

(2) Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, tham mưu với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở

Đơn vị tham mưu, thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh. Thực hiện hoàn thành trong tháng 02/2023 và thực hiện thường xuyên.

(3) Bố trí kinh phí để triển khai Đề án 06/CP đảm bảo hiệu quả, đồng bộ

Đơn vị tham mưu, thực hiện: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện hoàn thành trước tháng 3/2023.

B. NHÓM THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Về pháp lý: Tham mưu với UBND cùng cấp rà soát các văn bản pháp luật cần sửa đổi bổ sung để thực hiện Đề án 06/CP

Đơn vị tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan. Thực hiện trước tháng 3/2023.

2. Về dịch vụ công

2.1. Để triển khai thực hiện dịch vụ công hiệu quả, dữ liệu của các sở, ngành, địa phương phải được số hóa

- Dữ liệu của các sở, ngành, địa phương phải được số hóa theo một tiêu chuẩn chung và đảm bảo dữ liệu luôn “Đúng, đủ, sạch, sống” để tạo lập một kho dữ liệu dùng chung cho các sở, ngành, địa phương để kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính kết nối với các cơ sở dữ liệu của các sở, ngành để cắt giảm các giấy tờ, thủ tục phục vụ hiêu quả người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

2.2. Để thực hiện dịch vụ công trực tuyến yêu cầu người dân

- Người dân phải có đầy đủ thiết bị điện tử (điện thoại di động thông minh, máy tính...) có kết nối mạng internet.

- Người dân phải có số CCCD và số điện thoại di động chính chủ, định danh điện tử để đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công.

- Có tài khoản ngân hàng để thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công toàn trình có phí, lệ phí.

2.3. Hạ tầng công nghệ

(1) Đối với người dân

- Phải phủ sóng internet để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến mọi nơi, mọi lúc, mọi địa điểm.

- Các biểu mẫu điện tử phải được thiết kế đơn giản, tiện dụng, hạn chế sử dụng từ ngữ nghiệp vụ. Thiết kế tính năng để người dân doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại di động thông minh. Sử dụng kết quả biểu mẫu điện tử để phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch tiếp theo.

- Triển khai ứng dụng chữ ký số khi triển khai dịch vụ công, đặc biệt là chữ ký trên điện thoại di động để tạo tiện ích cho người sử dụng.

(2) Đối với cơ quan nhà nước

- Phải trang bị hệ thống máy tính kết nối internet tại bộ phận một cửa, có video hướng dẫn và có cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa.

- Phải đảm bảo thiết bị đầu cuối được kết nối với hạ tầng cơ sở dữ liệu dùng chung để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cấp hệ thống hạ tầng, phần mềm để đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính nhất là theo dõi đánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Xây dựng Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính theo Quyết định 766/QĐ-TTg.

- Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng dẫn tại văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, để hoàn thành việc kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu phục vụ số hóa, lưu trữ dữ liệu. Đây là điều kiện tiên quyết để bảo đảm việc triển khai thành công Đề án 06/CP.

- Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết 50 của Chính phủ; đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần trong giao dịch với cơ quan nhà nước.

- Hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công mở rộng các nhóm thanh toán nhất là các nhóm thanh toán trong lĩnh vực học phí, viện phí, quản lý…

2.4. Nhiệm vụ cần thực hiện

(1) Tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập công dịch vụ công quốc gia

Đơn vị tham mưu thực hiện: Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, nhà mạng tuyên truyền trên địa bàn; UBND cấp huyện chỉ đạo phòng Văn hóa, thông tin thực hiện thường xuyên.

(2) Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục có văn bản chỉ đạo 100% cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền người thân sử dụng DVC trực tuyến hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.

Đơn vị tham mưu thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh. Thực hiện xong trong tháng 02/2023.

(3) Điều tra cơ bản đặc thù địa bàn để triển khai các mô hình dịch vụ công hiệu quả (tại khu đông dân cư, nhà văn hóa…)

Đơn vị tham mưu thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND cấp huyện. Thực hiện xong trong Quý I/2023.

(4) Đề xuất cắt giảm bộ phận tiếp dân trực tiếp để đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Đơn vị tham mưu thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND cấp huyện. Thực hiện trong năm 2023.

(5) Bố trí hệ thống máy móc, trang thiết bị (máy scan, máy tính…) để số hóa dữ liệu tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tạo bộ dữ liệu dùng chung. Tập huấn quy trình số hóa dữ liệu cho cán bộ một cửa

Đơn vị tham mưu thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn quy trình. Sở Tài chính tham mưu kinh phí mua sắm trang thiết bị. Thực hiện theo lộ trình Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 8/4/2022 (bộ phận một cửa cấp huyện từ 01/12/2022, bộ phận một cửa cấp xã từ 01/6/2023).

3. Về nhóm tiện ích phát triển kinh tế, xã hội

(1) Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện sử dụng thẻ CCCD gắn chip tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh. Bố trí trang bị đầu đọc thẻ theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và truyền thông

- Điều kiện và quy trình:

+ Người dân phải có thẻ CCCD gắn chip điện tử và có BHYT, Ứng dụng VNeID mức độ 2.

+ BHXHVN: Cơ sở dữ liệu BHXH đã được kết nối với CSDL quốc gia về dân cư để đồng bộ dữ liệu. Các cơ sở khám chữa bệnh được cấp tài khoản tra cứu của BHXH.

+ Cơ sở y tế: lắp đặt thiết bị QR để đọc mã QR của thẻ CCCD gắn chip điện tử hoặc mã QR của VNeID.

+ Quy trình thực hiện:

Bước 1: Người dân sử dụng thẻ CCCD gắn chip hoặc đăng nhập ứng dụng VNeID để quét mã QR vào thiết bị đọc QR.

Bước 2: Người dân sử dụng các dịch vụ của Cơ sở khám chữa bệnh (không cần thẻ BHYT hoặc ứng dụng VSSID).

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Sở Y tế chủ trì, phối hợp Công an tỉnh. Thực hiện hoàn thành việc trang bị đầu đọc thẻ cho 100% cơ sở khám chữa bệnh trong tháng 02/2023; thực hiện thường xuyên việc sử dụng thẻ CCCD để khám chữa bệnh.

(2) Hướng dẫn các trường học thực hiện thu phí không dùng tiền mặt.

Đơn vị tham mưu, thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, hoàn thành trong Quý I/2023

(3) Các cơ quan, ban, ngành không yêu cầu người dân xác nhận chứng minh thư 9 số vì đã có trên mã QR của thẻ CCCD gắn chip.

Đơn vị tham mưu, thực hiện: Các sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai, hoàn thành trong Quý I/2023

(4) Thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội…

Đơn vị tham mưu, thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện, bắt đầu triển khai trong Quí I/2023; thực hiện theo hướng dẫn số 5234/LĐTBXH-TTTT, ngày 23/12/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cụ thể:

- Thu thập, cập nhật thông tin:

+ Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo cán bộ LĐTBXH xã phối hợp với Công an xã thu thập, cập nhật thông tin về tài khoản của các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, ưu tiên các đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chinh sách của Trung ương và đặc thù của địa phương.

+ Công an cấp xã thực hiện xác thực thông tin trên hệ thống thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi Bộ Công an hoàn thành kết nối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Napas), Công an cấp xã thực hiện xác thực thông tin tài khoản trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Hoàn thành trong Quý I/2023, Việc thực hiện thu thập, cập nhật, xác thực thông tin về tài khoản được thực hiện thường xuyên hàng tháng trước mỗi kỳ chi trả).

+ Sau khi xác thực xong, chủ tịch UBND cấp xã gửi danh sách cho Phòng LĐTBXH tổng hợp, gửi Sở LĐTBXH theo dõi. Sở LĐTBXH có trách nhiệm tổng hợp dữ liệu gửi Bộ LĐTBXH theo dõi, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

- Hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng an sinh xã hội thực hiện chi tiết hướng dẫn số 5234/LĐTBXH-TTTT, ngày 23/12/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

(5) Chỉ đạo các cơ sở y tế khai báo lưu trú trên VNeID để phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý cư trú, làm giàu dữ liệu dân cư và từng bước số hóa dữ liệu bệnh nhân.

Đơn vị tham mưu, thực hiện: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện trong tháng 02/2023 và thường xuyên.

4. Phát triển công dân số

(1) Đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử. Hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Đơn vị tham mưu, thực hiện: Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện và Công an cấp xã thực hiện thường xuyên.

(2) Chỉ đạo đánh giá sự cần thiết của các App ID, để thống nhất sử dụng 01 app duy nhất là VneID là app quốc gia

Đơn vị tham mưu, thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện. Hoàn thành trong Quý I/2023.

5. Xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung

(1) Tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với hệ thống CNTT tại địa phương bảo đảm an ninh, an toàn theo hướng dẫn 1552 để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đơn vị tham mưu thực hiện: Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. Hoàn thành trong Quí I/2023.

(2) Nghiên cứu Quy trình 1050 ngày 09/11/2022 của Bộ Công an, Bộ Tư pháp về thực hiện đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tạo thành bộ dữ liệu dùng chung phục vụ khai thác, sử dụng dữ liệu liên quan đến lĩnh vực tư pháp trong thời gian tới

Đơn vị tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Tổ công tác cấp xã. Thực hiện từ Quý I/2023.

(3) Làm sạch dữ liệu của các ngành Lao động thương binh và Xã hội, Y tế, đất đai, nhà ở, dữ liệu của các hội, đoàn thể.

Đơn vị tham mưu thực hiện: Chủ tịch UBND cấp xã (Tổ trưởng tổ công tác Đề án 06/CP) chỉ đạo thành viên tổ công tác cấp xã, huy động các nguồn nhân lực như đoàn viên thanh niên, học sinh, công nhân viên chức để thực hiện từ Quý I/2023. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện.

6. Đảm bảo an ninh an toàn

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ về An toàn thông tin. Rà soát, điều động các đồng chí được đào tạo, có kinh nghiệm về Công nghệ thông tin, đặc biệt là An toàn thông tin thực hiện chuyên trách công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tại đơn vị.

Đơn vị tham mưu thực hiện: Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện, bắt đầu triển khai trong Quý I/2023.

7. Về công tác tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06/CP, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng dưới nhiều hình thức (Đài Phát thanh - Truyền hình, pano, ap pich, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa, trên màn hình led…). Tạo mã Qrcode để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công.

Đơn vị tham mưu thực hiện: Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Đài phát thanh – Truyền hình, UBND cấp huyện triển khai thực hiện trong Quý I/2023

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện.

- Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, đồng thời gửi kế hoạch về Công an tỉnh (trước ngày 15/02/2023) để theo dõi, phối hợp thực hiện, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ được giao trong năm 2023.

-  Định kỳ  trước  ngày 18 hàng  tháng, báo  cáo  tình  hình,  kết  quả thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ theo quy định.

2.  Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.

- Bảo đảm công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023.

| Nơi nhận: - Bộ Công an (để báo cáo); - Bí thư và các Phó bí thư tỉnh (để báo cáo); - Các Phó chủ tịch UBND tỉnh; - CVP UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT-NC | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |